# Anhang 4.4	Unterlagen zur Rückbauplanung

Die folgende Aufstellung umfasst sämtliche relevanten Unterlagen, die im Rahmen der Rückbauplanung erstellt werden bzw. vorzulegen sind. Sie dient als Checkliste für den Auftraggeber.

| lfd. Nr. | Unterlage | erfüllt/ vorhanden | nicht erfüllt/ nicht vorhanden | nicht zutreffend | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grundlagenermittlung |  |  |  |  |
| 1 | ## Auszug aus dem Liegenschaftskataster |  |  |  |  |
| 2 | ## Vorgaben zur Rückbaugrenze |  |  |  |  |
| 3 | ## Baubeschreibungen zum Gebäudebestand |  |  |  |  |
| 4 | ## Bestandszeichnungen Technische und bauliche Anlagen |  |  |  |  |
| 5 | ## Genehmigungsbescheide zu technischen Anlagen |  |  |  |  |
| 6 | ## Prüfbescheinigungen zu technischen Anlagen |  |  |  |  |
| 7 | ## Spartenpläne mit Erd- und Freileitungen auf dem Grundstück |  |  |  |  |
| 8 | ## Auszug aus dem Altlastenkataster |  |  |  |  |
| 9 | ## Bestandsaufnahme und Erstbewertung zum Objekt |  |  |  |  |
| 10 | ## Asbestkataster |  |  |  |  |
| 11 | ## Technische Untersuchung zur Bausubstanz |  |  |  |  |
| 12 | ## Evtl. Orientierende Untersuchungen zum Boden |  |  |  |  |
|  | ## Vorplanung |  |  |  |  |
| 13 | ## Ggf. weitere technische Untersuchung zur Bausubstanz |  |  |  |  |
| 14 | ## Ggf. Detailuntersuchungen zum Boden |  |  |  |  |
| 15 | ## Rückbau- und Entsorgungskonzept |  |  |  |  |
| 16 | ## Statische Nachweise |  |  |  |  |
| 17 | ## Vorgaben zur Beweissicherung |  |  |  |  |
| 18 | ## Arbeits- und Sicherheitsplan nach TRGS 524/BGR 128 |  |  |  |  |
| 19 | ## Dokumentation von Gefahrstoffen nach TRGS 524/BGR 128 |  |  |  |  |
| 20 | ## SiGe-Plan gemäß Vorgaben nach Baustellenverordnung |  |  |  |  |
|  | ## Entwurfs- und Genehmigungsplanung |  |  |  |  |
| 21 | ## Regelung über Weisungsrecht des SiGe-Koordinators |  |  |  |  |
| 22 | ## Regelung zur Ausarbeitung und Umsetzung einer Baustellenordnung |  |  |  |  |
| 23 | ## Abbruchgenehmigung |  |  |  |  |
| 24 | ## Ggf. Vorlage und Abstimmung des Rückbau- und Entsorgungskonzeptes bei Umweltbehörde |  |  |  |  |